

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29.12.2021 № 1174

город Усть-Лабинск

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 05 октября 2021 года № 867 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района», от 16 декабря 2021 года № 1060 «Об утверждении перечня муниципальных программ, подлежащих разработке и реализации за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (прилагается).

2. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (Владимирова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района С.А. Леонидова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района С.А. Гайнюченко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

от 29.11.2021 № 1174

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Отдел капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района | | | | | |
| Участники муниципальной программы | 1. Отдел капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района  2. Муниципальное казенное учреждение Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Административно-техническое управление». | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры.  2. Развитие водоснабжения населенных пунктов.  3. Развитие водоотведения населенных пунктов. | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в целях комфортных условий проживания граждан | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Проведение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в  г. Усть-Лабинске. | | | | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1.Капитальный ремонт артезианской скважины  2.Реконструкция канализационного коллектора  3.Осуществление строительного контроля | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации – 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Этапы прописаны в титульном списке к настоящей муниципальной программе. | | | | | |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | | 56681,4 | 0,00 | 47209,5 | 9471,9 | 0,00 |
| 2023 | | 50469,2 | 0,00 | 42000,0 | 8469,2 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | | **107150,6** | **0,00** | **89209,5** | **17941,1** | **0,00** |
| **расходы, связанные с реализацией проектов или программ** | | | | | | |
| 2022 | | 56681,4 | 0,00 | 47209,5 | 9471,9 | 0,00 |
| 2023 | | 50469,2 | 0,00 | 42000,0 | 8469,2 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | | **107150,6** | **0,00** | **89209,5** | **17941,1** | **0,00** |

**1. Целевые показатели муниципальной программы**

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой отрасль сферы услуг и важнейшую часть территориальной инфраструктуры, определяющую условия жизнедеятельности человека, прежде всего комфортности жилища, его инженерного благоустройства, качества и надежности услуг, от которых зависит состояние здоровья, уровень жизни и социальный климат.

Обеспечение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, развитие жилищно-коммунального хозяйства при поддержании баланса экономических интересов всех субъектов взаимоотношений является одним из приоритетных направлений экономической и социальной политики администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, чему не способствуют:

1. Высокая степень износа основных фондов, стагнация структурного развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. Износ основных фондов в среднем составляет 70 %;

2. Моральный и физический износ сооружений и оборудования;

3. Значительные потери воды в связи с износом сетей водопроводно-канализационного хозяйства.

4. Снижения уровня давления воды в городской системе водоснабжения;

5. Высокие потери тепловой энергии в городской сети.

Целью программы является развитие и поддержание технической работоспособности социальной, и инженерной инфраструктуры на территории Усть-Лабинского городского поселения.

Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, необходимо осуществить следующие задачи - модернизацию, техническое перевооружение, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели муниципальной программы отражены в приложении №1.

**2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется путём выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объёмах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий муниципальной программы.

Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы. Требования координатора муниципальной программы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» содержит 3 подпрограммы:

1.подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»;

2.подпрограмма «Развитие водоснабжения населенных пунктов»;

3.подпрограмма «Развитие водоотведения населенных пунктов».

Перечень мероприятий каждой подпрограммы муниципальной программы изложен в паспорте каждой из подпрограмм и в дальнейшем отражается и корректируется в титульном списке к муниципальной программе, который утверждается отдельным распоряжением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

**3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Усть-Лабинского городского поселения и основана на оценке её результативности с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию.

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов и основных мероприятий, входящих в её состав.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих показателей:

оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценка эффективности использования средств муниципального бюджета;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (основного мероприятия).

Все запланированные мероприятия муниципальной программы в 2021 году реализованы. Значение эффективности реализации муниципальной программы составило 92%, что является высоким показателем. На основании изложенного, муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» подлежит разработке на 2022 год и на плановые периоды 2023-2024 годов.

**4. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением.**

Реализация муниципальной программы осуществляется путём выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объёмах и сроках, предусмотренных подпрограммами. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий подпрограмм настоящей программы.

Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы. Требования координатора муниципальной программы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной программы.

Начальник отдела

капитального строительства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района Д.А.Бондарь

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства»

**Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | |
|  | Цель: Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в целях комфортных условий проживания граждан | | | | | |
|  | Задача: Проведение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в г. Усть-Лабинске. | | | | | |
| 1.1 | Осуществление услуг по строительному контролю | шт | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт артезианской скважины | шт | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3 | Реконструкция канализационного коллектора | шт | 2 | 1 | 1 | 0 |
| **2.1** | **Подпрограмма №1** «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» | | | | | |
|  | Цель: Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. Снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | | | | | |
|  | Задача: Осуществление строительного контроля при проведении комплекса мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в г. Усть-Лабинске. | | | | | |
| 2.2.1 | Оказание услуг по строительному контролю при выполнении ремонта, капитального ремонта и реконструкции объектов коммунальных сетей | шт | 3 | 2 | 1 | 0 |
| **2.2.** | **Подпрограмма № 2** «Развитие водоснабжения населенных пунктов» | | | | | |
|  | Цель: Повышение обеспеченности населения запасами качественной питьевой воды при условии рационального использования подземных вод и их охране от истощения и загрязнения | | | | | |
|  | Задача: Проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту артезианской скважины | | | | | |
| 2.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту артезианской скважины | шт | 2 | 1 | 0 | 0 |
| **2.3** | **Подпрограмма №3** «Развитие водоотведения населенных пунктов» | | | | | |
|  | Цель: Создание условий для устойчивого развития водоотведения бытовых стоков на территории Усть-Лабинского городского поселения. Реконструкция, ремонт и капитальный ремонт существующих объектов систем водоотведения. Снижение уровня износа и аварийности на объектах водоотведения. | | | | | |
|  | Задача: Проведение комплекса мероприятий по реконструкции канализационного коллектора по ул.Д.Бедного от ул.Коллективной до насосной станции по ул.Д.Бедного | | | | | |
| 2.3.1 | Проведение комплекса мероприятий по реконструкции канализационного коллектора по ул.Д.Бедного от ул.Коллективной до насосной станции по ул.Д.Бедного | шт | 2 | 1 | 1 | 0 |

Начальник отдела

капитального строительства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района Д.А. Бондарь

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

**Паспорт**

**подпрограммы**

**«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»**

**муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Отдел капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района | | | | |
| Участники подпрограммы | 1. Отдел капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района  2. Муниципальное казенное учреждение Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Административно-техническое управление». | | | | |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. Снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры. | | | | |
| Механизм реализации муниципальной подпрограммы | Осуществление мероприятий по модернизации, техническому перевооружению, проектированию, строительству, реконструкции, аварийному ремонту и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства в г. Усть-Лабинске. А так же осуществление строительного контроля по всем работам, осуществляемым в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | | | |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 1182,6 | 0,00 | 0,00 | 1182,6 | 0,00 |
| 2023 | 1057,4 | 0,00 | 0,00 | 1057,4 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **2240,0** | **0,00** | **0,00** | **2240,0** | **0,00** |
| **расходы, связанные с реализацией проектов или программ** | | | | | |
| 2022 | 1182,6 | 0,00 | 0,00 | 1182,6 | 0,00 |
| 2023 | 1057,4 | 0,00 | 0,00 | 1057,4 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **2240,0** | **0,00** | **0,00** | **2240,0** | **0,00** |

**1. Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень основных мероприятий подпрограммы:

- осуществление строительного контроля при проведении реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий производится за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Перечень мероприятий подпрограммы изложен в табличной форме в приложении к настоящему Паспорту и в дальнейшем отражается и корректируется в титульном списке к муниципальной программе, который утверждается отдельным распоряжением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

**2. Механизм реализации подпрограммы.**

Реализация подпрограммы осуществляется путём выполнения мероприятий в составе, содержании, объёмах и сроках, предусмотренных подпрограммой. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий настоящей подпрограммы.

Общее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы. Требования координатора подпрограммы являются обязательными для исполнителей мероприятий подпрограммы.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет специалист отдела капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Начальник отдела

капитального строительства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района Д.А. Бондарь

ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Содержание

и развитие коммунальной

инфраструктуры»

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы**

**«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»**

**муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель основного мероприятия |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1 | **Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»**  Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. Снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | Осуществление строительного контроля при проведении комплекса мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в г. Усть-Лабинске. | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Отдельные мероприятия по осуществлению строительного контроля при проведении реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | 3 | 2022 | 1182,6 | 0 | 0 | 1182,6 | 0 | Бесперебойное функционирование коммунальных сетей | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| 2023 | 1057,4 | 0 | 0 | 1057,4 | 0 | Бесперебойное функционирование коммунальных сетей |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бесперебойное функционирование коммунальных сетей |
| всего | 2240,0 | 0 | 0 | 2240,0 | 0 | Х |

Начальник отдела

капитального строительства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района Д.А. Бондарь

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

**Паспорт**

**подпрограммы**

**«Развитие водоснабжения населенных пунктов»**

**муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Отдел капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района | | | | |
| Участники подпрограммы | 1. Отдел капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района  2.Муниципальное казенное учреждение Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Административно-техническое управление». | | | | |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Повышение обеспеченности населения запасами качественной питьевой воды при условии рационального использования подземных вод их охране от истощения и загрязнения | | | | |
| Механизм реализации муниципальной подпрограммы | Проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту артезианской скважины | | | | |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 6475,5 | 0,00 | 5539,7 | 935,8 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **6475,5** | **0,00** | **5539,7** | **935,8** | **0,00** |
| **расходы, связанные с реализацией проектов или программ** | | | | | |
| 2022 | 6475,5 | 0,00 | 5539,7 | 935,8 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **6475,5** | **0,00** | **5539,7** | **935,8** | **0,00** |

**1. Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень основных мероприятий подпрограммы:

- капитальный ремонт артезианской скважины.

Реализация мероприятий производится за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. При привлечении средств из краевого и федерального бюджета на условиях софинансирования мероприятий подпрограммы, ее реализация будет осуществляться в соответствии с краевым и федеральным законодательством.

Перечень мероприятий подпрограммы изложен в табличной форме в приложении к настоящему Паспорту и в дальнейшем отражается и корректируется в титульном списке к муниципальной программе, который утверждается отдельным распоряжением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

**2. Механизм реализации подпрограммы.**

Реализация подпрограммы осуществляется путём выполнения мероприятий в составе, содержании, объёмах и сроках, предусмотренных подпрограммой. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий настоящей подпрограммы.

Общее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы. Требования координатора подпрограммы являются обязательными для исполнителей мероприятий подпрограммы.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет специалист отдела капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Начальник отдела

капитального строительства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района Д.А. Бондарь

ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Развитие

водоснабжения населенных пунктов»

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы**

**«Развитие водоснабжения населенных пунктов»**

**муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель основного мероприятия |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1 | **Подпрограмма «Развитие водоснабжения населенных пунктов»**  Повышение обеспеченности населения запасами качественной питьевой воды при условии рационального использования подземных вод и их охране от истощения и загрязнения | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | Проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту артезианской скважины | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту артезианской скважины | 3 | 2022 | 6475,5 | 0 | 5539,7 | 935,8 | 0 | Бесперебойная работа артезианской скважины | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бесперебойная работа артезианской скважины |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бесперебойная работа артезианской скважины |
| всего | 6475,5 | 0 | 5539,7 | 935,8 | 0 | Х |

Начальник отдела

капитального строительства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района Д.А. Бондарь

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

**Паспорт**

**подпрограммы**

**«Развитие водоотведения населенных пунктов»**

**муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Отдел капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района | | | | |
| Участники подпрограммы | 1. Отдел капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района  2.Муниципальное казенное учреждение Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Административно-техническое управление». | | | | |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Создание условий для устойчивого развития водоотведения бытовых стоков на территории Усть-Лабинского городского поселения. Реконструкция, ремонт и капитальный ремонт существующих объектов систем водоотведения. Снижение уровня износа и аварийности на объектах водоотведения. | | | | |
| Механизм реализации муниципальной подпрограммы | Проведение комплекса мероприятий по реконструкции канализационного коллектора по ул.Д.Бедного от ул.Коллективной до насосной станции по ул.Д.Бедного | | | | |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 49023,3 | 0,00 | 41669,8 | 7353,5 | 0,00 |
| 2023 | 49411,8 | 0,00 | 42000,0 | 7411,8 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **98435,1** | **0,00** | **83669,8** | **14765,3** | **0,00** |
| **расходы, связанные с реализацией проектов или программ** | | | | | |
| 2022 | 49023,3 | 0,00 | 41669,8 | 7353,5 | 0,00 |
| 2023 | 49411,8 | 0,00 | 42000,0 | 7411,8 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **98435,1** | **0,00** | **83669,8** | **14765,3** | **0,00** |

**1. Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень основных мероприятий подпрограммы:

- реконструкция канализационного коллектора.

Реализация мероприятий производится за счет средств бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района. При привлечении средств из краевого и федерального бюджета на условиях софинансирования мероприятий подпрограммы, ее реализация будет осуществляться в соответствии с краевым и федеральным законодательством.

Перечень мероприятий подпрограммы изложен в табличной форме в приложении к настоящему Паспорту и в дальнейшем отражается и корректируется в титульном списке к муниципальной программе, который утверждается отдельным распоряжением администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

**2. Механизм реализации подпрограммы.**

Реализация подпрограммы осуществляется путём выполнения мероприятий в составе, содержании, объёмах и сроках, предусмотренных подпрограммой. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий настоящей подпрограммы.

Общее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы. Требования координатора подпрограммы являются обязательными для исполнителей мероприятий подпрограммы.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет специалист отдела капитального строительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

Начальник отдела

капитального строительства

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района Д.А. Бондарь

ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Развитие

водоотведения населенных пунктов»

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы**

**«Развитие водоотведения населенных пунктов»**

**муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель основного мероприятия |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1 | **Подпрограмма «Развитие водоотведения населенных пунктов»**  Создание условий для устойчивого развития водоотведения бытовых стоков на территории Усть-Лабинского городского поселения. Реконструкция, ремонт и капитальный ремонт существующих объектов систем водоотведения. Снижение уровня износа и аварийности на объектах водоотведения. | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | Проведение комплекса мероприятий по реконструкции канализационного коллектора по ул.Д.Бедного от ул.Коллективной до насосной станции по ул.Д.Бедного | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Проведение комплекса мероприятий по реконструкции канализационного коллектора по ул.Д.Бедного от ул.Коллективной до насосной станции по ул.Д.Бедного | 3 | 2022 | 49023,3 | 0 | 41669,8 | 7353,5 | 0 | Бесперебойная работа канализационных сетей | Администрация Усть-Лабинского городского поселения |
| 2023 | 49411,8 | 0 | 42000,0 | 7411,8 | 0 | Бесперебойная работа канализационных сетей |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бесперебойная работа канализационных сетей |
| всего | 98435,1 | 0 | 83669,8 | 14765,3 | 0 | Х |

Начальник отдела

капитального строительства администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района Д.А. Бондарь